Wilson Camilo Ortiz Miño

Jaime Sancho Muñoz

Diana Rodriguez Pinillos

Alex Andrei Stoica

Entornos de Desarrollo y Programación

PROYECTO-RETO – Reparto de trabajo

# 📑Índice

Contenido

📑Índice	1

🧱Plan de Trabajo	3

SEMANA 1	4

SEMANA 2	4

SEMANA 3	4

SEMANA 4	5

SEMANA 5	5

🧱Trabajo Individual	6

Diana	7

Wilson	7

Jaime	7

Alex	7

# 🧱Plan de Trabajo

Plan de Trabajo:

### SEMANA 1

- Análisis (Diana)

- Primer Diagrama de Clases (Wilson)

- Empezamos a Programar en Java (Todos)

- Documentación de lo que llevemos (Wilson)

- Le mandamos al profesor el diagrama de clases

### SEMANA 2

- Corrección del Profesor:

  - Corrección del Diagrama de Clases en base al profesor (Wilson)

  - Corrección de la programación Java en base al nuevo diagrama de clases (Todos)

- Diagrama de Casos de Usos Inicial/Borrador (Jaime)

- Documentación de lo que llevemos (Wilson)

- Le mandamos al profesor el diagrama de casos de uso

### SEMANA 3

- Corrección del Profesor:

  - Corrección del Diagrama de Usos en base al profesor (Jaime)

  - Corrección del diagrama de clases en base al nuevo diagrama de Usos (Wilson)

  - Corrección de la programación Java en base a los nuevos diagramas (Todos)

- Diagrama de Actividad Inicial/Borrador (Alex)

- Diagrama de Estados Inicial/Borrador (Diana)

- Documentación de lo que llevemos (Wilson)

### SEMANA 4

- Corrección del Profesor:

  - Corrección del Diagrama de Actividad en base al profesor (Alex)

  - Corrección del Diagrama de Estados en base al profesor (Diana)

  - Corrección del Diagrama de Casos de Usos en base al nuevo diagrama de Actividad y de Estados (Jaime)

  - Corrección del Diagrama de Clases en base a los nuevos diagramas (Wilson)

  - Corrección de la programación Java en base a los nuevos diagramas (Todos)

- Revisión de Coherencia de todos los diagramas y la programación (Entre todos)

- Documentación de lo que llevemos (Wilson)

- Le mandamos al profesor todo lo que llevamos

### SEMANA 5

- Ultimas Correcciones y revisiones en base al profesor

# 🧱Trabajo Individual

Trabajo Individual:

### Diana

- Análisis del Enunciado 2

- Diagrama de Estados

  - Diseño del borrador del Diagrama de Estados

  - Correcciones del Diagrama de Estados

- Programación de las clases asignadas

### Wilson

- Diagrama de Clases

  - Diseño del Diagrama de Clases Inicial

  - Correcciones del Diagrama de Clases

- Revisión General y Documentación del proyecto

- Programación de las clases asignadas

### Jaime

- Diagrama de Casos de Uso

  - Diseño del borrador del Diagrama de Casos de Uso

  - Correcciones del Diagrama de Casos de Uso

- Programación de las clases asignadas

### Alex

- Diagrama de Actividad

  - Diseño del borrador del Diagrama de Actividad

  - Correcciones del Diagrama de Actividad

- Administrador del repositorio de github del proyecto-reto

- Programación de las clases asignadas